Описательная часть

В соответствии с локально-сметным расчетом объем финансирования проекта составляет 86,5 млн. рублей.

Администрацией Артемовского городского округа принято решение разделить проект на VI этапов.

В период благоустройства выполнены работы по укосу травы, уборке мусора и вырубке древесно-кустарниковой растительности путем мульчирования, также выполнены работы по обустройству дорожно-тропиночной сети, установлены скамейки и урны.

I этап реализации проекта закончен 30.09.2023.